Word de SPRINT DE MI PROYECTO      OCULIST

| Sprint | Nombre | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Base técnica del proyecto | Configurar Flutter, estructura del proyecto, arquitectura, tema, rutas, Git y pruebas iniciales |
| Sprint 1 | Autenticación y control de acceso | Login, Firebase Authentication, usuarios, roles, sesión, logout y protección de rutas |
| Sprint 2 | Gestión de clientes | Registrar, listar, buscar, consultar, editar y desactivar clientes |
| Sprint 3 | Catálogo de monturas | Registrar, listar, buscar, editar y desactivar monturas; consulta del catálogo por el óptico |
| Sprint 4 | Captura y validación facial | Cámara, fotografía del rostro, validación de rostro y calidad de imagen |
| Sprint 5 | Análisis facial | Puntos faciales, medidas relativas y determinación de características/forma facial |
| Sprint 6 | Motor de recomendación | Relacionar rostro + monturas + criterios para generar recomendaciones |
| Sprint 7 | Evaluaciones e historial | Guardar análisis, recomendaciones y consultar historial por cliente |
| Sprint 8 | Seguridad, pruebas y cierre | Reglas finales, pruebas, manejo de errores, optimización y preparación para defensa |